RAPORTY

DAILY SPRINT

grupa projektowa: Grupa 2

skład: Marcin Rosół

Marcin Tomczyk

Paweł Warcaba

Grzegorz Żak

Rafał Pawłowski

Sprint 1

Daily sprint 1

Data spotkania: 10.03.2019

Uczestnicy:

- Marcin Rosół

- Marcin Tomczyk

- Paweł Warcaba

- Grzegorz Żak

- Rafał Pawłowski

Przebieg spotkania:

- Stworzyliśmy grupę konferencyjną na komunikatorze Skype.

- Przewodniczący grupy ustalił dalsze najbliższe działania dla każdego z członków zespołu.

- Utworzyliśmy wstępną wersję dokumentacji projektu.

- Utworzyliśmy diagramy przypadków użycia, sekwencji oraz aktywności.

Opis:

- Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Marcin Rosół | Pyt. 1: Ustalenie działań dla zespołu, stworzenie opisu |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Przydzielenie nowych zadań, ustalenie koncepcji aplikacji |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Marcin Tomczyk | Pyt. 1: Zaplanowałem oraz stworzyłem konferencję głosową przy użyciu programu Skype. |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: W najbliższym czasie będę tworzył bazę danych |
|  | Pyt. 3: Nie widzę żadnych przeszkód |

| Paweł Warcaba | Pyt. 1: Czynności jakie ostatnio wykonałem to stworzenie i poprawienie diagramu przypadków użycia. |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: W najbliższym czasie postaram się wykonać interfejs rejestracji dla naszej aplikacji. |
|  | Pyt. 3: Nie widzę żadnych przeszkód mogące uniemożliwić osiągnięcie celu. Spotkania przebiegają w sposób komunikatywny. |

| Grzegorz Żak | Pyt. 1: Zrobiłem diagram aktywności |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: W najbliższym czasie utworzę interfejs logowania |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Rafał Pawłowski | Pyt. 1: Stworzyłem diagram sekwencji |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: W najbliższym czasie będę planował zaprojektowanie bazy danych. |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

Sprint 2

Daily sprint 1

Data spotkania: 18.03.2019

Uczestnicy:

- Marcin Rosół

- Marcin Tomczyk

- Paweł Warcaba

- Grzegorz Żak

- Rafał Pawłowski

Przebieg spotkania:

- Stworzyliśmy wstępny interfejs

- Naprawiliśmy błędy z interfejsem

- Poprawiliśmy wygląd interfejsu

Opis:

- Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Marcin Rosół | Pyt. 1: Stworzenie wstępnego interfejsu logowania i rejestracji |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Oprogramowanie interfejsu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Marcin Tomczyk | Pyt. 1: Poprawienie kodu |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Poprawienie kodu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Paweł Warcaba | Pyt. 1: Wizualna zmiana interfejsu rejestracji |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Wizualna zmiana interfejsu logowania |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Grzegorz Żak | Pyt. 1: Edycja interfejsu logowania |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Logowanie z ustawionymi użytkownikami |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Rafał Pawłowski | Pyt. 1: Poprawienie kodu |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Poprawienie kodu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

Sprint 3

Daily sprint 1

Data spotkania: 20.03.2019

Uczestnicy:

- Marcin Rosół

- Marcin Tomczyk

- Paweł Warcaba

- Grzegorz Żak

- Rafał Pawłowski

Przebieg spotkania:

- Stworzyliśmy plan interfejsów

- Wymyśliliśmy wizualny wygląd dla wszystkich planów interfejsu

- Nadaliśmy nazwy dla poszczególnych przycisków

Opis:

- Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Marcin Rosół | Pyt. 1: Stworzenie planu interfejsów, wizualnego wyglądu dla wszystkich planów interfejsu |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Oprogramowanie interfejsu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Marcin Tomczyk | Pyt. 1: Poprawienie rozmieszczenia elementów w interfejsie dla admina |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Poprawienie kodu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Paweł Warcaba | Pyt. 1: Dodanie nazw dla poszczególnych przycisków |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Wizualna zmiana interfejsu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Grzegorz Żak | Pyt. 1: Poprawienie rozmieszczenia elementów w interfejsie dla pracownika |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Wizualna zmiana interfejsu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Rafał Pawłowski | Pyt. 1: Poprawienie rozmieszczenia elementów w interfejsie dla managera |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Poprawienie kodu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

Sprint 4

Daily sprint 1

Data spotkania: 16.04.2019

Uczestnicy:

- Marcin Rosół

- Marcin Tomczyk

- Paweł Warcaba

- Grzegorz Żak

- Rafał Pawłowski

Przebieg spotkania:

- Wykonaliśmy testy jednostkowe

Opis:

- Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Marcin Rosół | Pyt. 1: Testy na poprawność |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Refaktoryzacja kodu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Marcin Tomczyk | Pyt. 1: Testy na czas wykonania |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Utworzenie kwerend do pobierania zadań z bazy danych |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Paweł Warcaba | Pyt. 1: Testy na poprawność rzucania wyjątków |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Stworzenie metod do rozdawania zadań |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Grzegorz Żak | Pyt. 1: Testy na poprawność |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Utworzenie metody do dodawania nowych zadań |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Rafał Pawłowski | Pyt. 1: Testy na czas wykonania |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Stworzenie metod zapisujących użytkowników w bazie |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

Sprint 5

Daily sprint 1

Data spotkania: 13.05.2019

Uczestnicy:

- Marcin Rosół

- Marcin Tomczyk

- Paweł Warcaba

- Grzegorz Żak

- Rafał Pawłowski

Przebieg spotkania:

- Wykonaliśmy testy jednostkowe

Opis:

- Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Marcin Rosół | Pyt. 1: Programowanie, przydzielanie zadan |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: dodanie nowych funkcjonalności, poprawienie kodu, poprawienie laczenia z baza danych. Testy manualne |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Marcin Tomczyk | Pyt. 1: Testy na czas wykonania |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Utworzenie kwerend do pobierania zadań z bazy danych |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Paweł Warcaba | Pyt. 1: utworzenie bibliotek do generowania pdf |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: dokończenie generowania pdf |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Grzegorz Żak | Pyt. 1: refaktoryzacja kodu |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: poprawienie działania kodu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Rafał Pawłowski | Pyt. 1: sprawdzenie spojnosci bazy danych |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: poprawienie zmiennych w bazie danych |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

Daily sprint 2

Data spotkania: 13.05.2019

Uczestnicy:

- Marcin Rosół

- Marcin Tomczyk

- Paweł Warcaba

- Grzegorz Żak

- Rafał Pawłowski

Przebieg spotkania:

- Wykonaliśmy testy jednostkowe

Opis:

- Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Marcin Rosół | Pyt. 1: Testy na poprawność |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: Refaktoryzacja kodu |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Marcin Tomczyk | Pyt. 1: utworzenie instalatora |
| --- | --- |
|  | Pyt. 2: |
|  | Pyt. 3: Nie widzę przeszkód |

| Paweł Warcaba |  |
| --- | --- |

| Grzegorz Żak |  |
| --- | --- |

| Rafał Pawłowski |  |
| --- | --- |